**15.03.2019Г. №59**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД» ЗА 2018 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие дорожного хозяйства Порогском муниципальном образовании на 2018 год», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 27.12.2017 №72, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2018 год», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 27.12.2017 №72, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В. Усачева

Приложение

к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 15.03.2019 г. № 59

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД» ЗА 2018 ГОД**

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2018 г. | 1538,6 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Э/энергия уличного освещения | тыс. руб. | 50,0 | 42,4 | -7,6 | 84,8 |
|  | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 1418,6 | 309,2 | -1109,4 | 21,8 |
|  | Аренда опор | тыс. руб. | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 100 |
|  | Установка дорожных знаков | тыс. руб. | 68,2 | 0,0 | -68,2 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2018 год | Э/энергия уличного освещения | МБ | 50,0 | 42,4 | -7,6 | 84,8 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | МБ | 1418,6 | 309,2 | -1109,4 | 21,8 |
| Аренда опор | МБ | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 100 |
| Установка дорожных знаков | МБ | 68,2 | 0,0 | -68,2 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **1538,6** | **353,4** | **-1185,2** | **22,97** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Э/энергия уличного освещения | В течение года | МБ | 50,0 | 42,4 | 42,4 | 84,8 | Администрация Порогского муниципального образования |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение года | МБ | 1418,6 | 309,2 | 309,2 | 21,8 |
| 3. | Аренда опор | В течение года | МБ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 |
| 4. | Установка дорожных знаков | В течение года | МБ | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **1538,6** | **353,4** | **353,4** | **22,97** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **1538,6** | **353,4** | **353,4** | **22,97** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2018 г. | 0,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Устройство пешеходного настила | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Лодочная переправа в весенне-осенний период 2018 года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Устройство пешеходного настила | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Лодочная переправа в весенне-осенний период 2018 года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Устройство пешеходного настила | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| 2. | Лодочная переправа в весенне-осенний период 2018 года | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Порогском муниципальном образовании в период на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2018 г. | 0,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков по населенному пункту с.Порог | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Порогском муниципальном образовании в период на 2018 год | Приобретение и установка дорожных знаков по населенному пункту с.Порог | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Приобретение и установка дорожных знаков по населенному пункту с.Порог | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2018 год | Э/энергия уличного освещения | 50,0 | 42,4 | 42,4 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 1418,6 | 309,2 | 309,2 |
| Аренда опор | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Установка дорожных знаков | 68,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Устройство пешеходного настила | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лодочная переправа в весенне-осенний период 2018 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения в Порогском муниципальном образовании в период на 2018 год | Приобретение и установка дорожных знаков по населенному пункту с.Порог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | | **1538,6** | **353,4** | **353,4** |