**15.03.2019Г. № 60**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД» ЗА 2018 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2018 год», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 27.12.2017 №72, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2018 год», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 27.12.2017 №72, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В.Усачева

Приложение

к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 15.03.2019г. № 60

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД» ЗА 2018 ГОД**

ПОДПРОГРАММА 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2018 г. | 0,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Организация и содержание мест захоронения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Организация и содержание мест захоронения | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2018 г. | 49,7 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Вывоз мусора и отходов ТБО | тыс. руб. | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Вывоз мусора и отходов ТБО | МБ | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **49,7** | **49,7** | **0,0** | **100** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Вывоз мусора и отходов ТБО | В течение года | МБ | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **49,7** | **49,7** | **49,7** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **49,7** | **49,7** | **49,7** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования  | 2018 г. | 24,5 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Поставка э/энергии | тыс. руб. | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Поставка э/энергии  | МБ | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **24,5** | **24,5** | **0,0** | **100** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Поставка э/энергии | В течение года | МБ | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **24,5** | **24,5** | **24,5** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **24,5** | **24,5** | **24,5** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ПОДПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание водонапорных башен в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Администрация Порогского муниципального образования  | 2018 г. | 104,1 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Анализ воды | тыс. руб. | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 100 |
|  | Земельный налог | тыс. руб. | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100 |
|  | Благоустройство водозаборного сооружения | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание водонапорных башен в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Анализ воды | МБ | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 100 |
| Земельный налог | МБ | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100 |
| Благоустройство водозаборного сооружения | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100 |
|  | ОБ | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 100 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Анализ воды | В течение года | МБ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| 2. | Земельный налог | В течение года | МБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 3. | Благоустройство водозаборного сооружения | В течение года | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| ОБ | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100 |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 104,1 | 104,1 | **104,1** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **5,1** | **5,1** | **5,1** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **99,0** | **99,0** | **99,0** | **99,0** |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Организация и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Вывоз мусора и отходов ТБО | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Поставка э/энергии | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 4. | Содержание водонапорных башен в Порогском муниципальном образовании на 2018 год | Анализ воды | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Земельный налог | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Благоустройство водозаборного сооружения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **Итого:** | **178,3** | **178,3** | **178,3** |