**19.03.2020 Г. № 38**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие дорожного хозяйства Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 № 166, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №166, за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В. Усачева

Приложение

к постановлению

администрации Порогского

муниципального образования

от 19.03.2020 г. № 38

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД**

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 8041,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог после паводка, устройство мостового сооружения через реку Айса в с. Порог длиной 20 м, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры) | тыс. руб. | 8041,0 | 3067,6 | -4973,4 | 38,15 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог после паводка, устройство мостового сооружения через реку Айса в с. Порог длиной 20 м, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры) | МБ | 3249,4 | 612,6 | -2636,6 | 18,85 |
| ОБ | 4791,5 | 2455,0 | -2341,8 | 51,1 |
|  | **ИТОГО** |  | **8040,9** | **3067,6** | **-4973,4** | **38,15** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог после паводка, устройство мостового сооружения через реку Айса в с. Порог длиной 20 м, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры)Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение года | МБ | 3249,4 | 612,6 | 612,6 | 18,85 | Администрация Порогского муниципального образования |
| В течение года | ОБ | 4791,5 | 2455,0 | 2455,0 | 51,1 |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **8040,9** | **3067,6** | **3067,6** | **38,15** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 3249,4 | 612,6 | **612,6** | **18,85** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | 4791,5 | 2455,0 | 2455,0 | **51,1** |  |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 0,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Техническое обеспечение ледовой переправы через реку Уда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Техническое обеспечение ледовой переправы через реку Уда | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Техническое обеспечение ледовой переправы через реку Уда | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Техническое обеспечение ледовой переправы через реку Уда | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2019 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
|  | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог после паводка, устройство мостового сооружения через реку Айса в с. Порог длиной 20 м, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры)Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 3249,4 | 612,6 | 612,6 |
| 4791,5 | 2455,0 | 2455,0 |
| 2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Техническое обеспечение ледовой переправы через реку Уда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **8040,9** | **3067,6** | **3067,6** |