**10.02.2021 № 13/1**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие дорожного хозяйства Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 № 166, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №166, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В.Усачева

Приложение к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 10.02.2021 г. № 13/1

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 6501,8 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры) | тыс. руб. | 6501,8 | 4426,8 | -2075 | 31 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог после паводка, устройство мостового сооружения через реку Айса в с. Порог длиной 20 м, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры) | МБ | 4165,4 | 2090,4 | -2636,6 | 18,85 |
| ОБ | 2336,4 | 2336,4 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 6501,8 | 4426,8 | **-2075** | **68** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры)  Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение года | МБ | 4165,4 | 2090,4 | 2090,4 | 50,2 | Администрация Порогского муниципального образования |
| В течение года | ОБ | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 100 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 6501,8 | 4426,8 | 4426,8 | **68** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 4165,4 | 2090,4 | 2090,4 | 50,2 |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 | 100 |  |

**ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 1,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Приобретение таблички «Проезд запрещен» | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Приобретение таблички «Проезд запрещен» | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 1,0 | 1,0 | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Приобретение таблички «Проезд запрещен» | В течение года | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **100,0** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **100,0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2020 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
|  | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019-2022годы | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог, эл/энергия уличного освещения, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог, Приобретение светильников для уличного освещения, арендная плата за пользование имуществом (опоры)  Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 4165,4 | 2090,4 | 2090,4 |
| 2336,4 | 2336,4 | 2336,4 |
| 2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение таблички «Проезд запрещен» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **Итого:** | | **6502,8** | **4427,8** | **4427,8** |