**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы» за 2021 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - зимнее содержание автомобильных дорог; - текущий ремонт автомобильных дорог;  - оплата э/энергии уличного освещения;  - арендная плата размещения светильников. |
| Проектно-сметная документация | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - подготовка документов для исправления реестровых ошибок земельных участков. |

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Обеспечение населения переправами на территории Порогского муниципального образования |  |
| Содержание и техническое обслуживание переправ | - |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***3779,0*** | ***923,8*** | ***24,4%*** |  |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО | 3779,0 | 923,8 | 24,4% |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 3629,0 | 893,8 | 24,6% | Резерв для капитального ремонта автомобильных дорог |
| Проектно-сметная документация | 150,0 | 30,0 | 20% |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 3779,0 | 923,8 | 24,4% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 3779,0 | 923,8 | 24,4% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0%*** |  |
| Задача 1. Обеспечение населения переправами на территории Порогского муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 00% |  |
| Содержание и техническое обслуживание переправ | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Итого по Программе*** | ***3779,0*** | ***923,8*** | ***24,4%*** |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | | | | | |
| 1. Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 24,8 | 24,8 | 100% |  |
| 2. Количество происшествий на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *неэффективная.*

Предложения по внесению изменений в программу:

Ответственному исполнителю муниципальной программы повысить реализацию прогнозных мероприятий.

Учитывая важность муниципальной программы, рекомендуется к дальнейшей реализации.

Администратор программы:

Глава Порогского

муниципального образования Новиков А.М.