**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы» за 2023 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - зимнее содержание автомобильных дорог; - текущий ремонт автомобильных дорог: с. Порог; д. Привольное; уч. Пушкинский ул. Центральная;  - капитальный ремонт дороги с. Порог ул. Новая;  - оплата э/энергии уличного освещения;  - текущий ремонт уличного освещения;  - арендная плата размещения светильников. |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»*** | ***44863,9*** | ***40420,1*** | ***90,1%*** |  |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО | 44863,9 | 40420,1 | 90,1% |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 4945,3 | 3698,7 | 74,8% | Неполное освоение средств образовалось в результате оплаты э/энергии за декабрь 2023г. в январе 2024г., резерв на зимнее содержание |
| Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | 39918,6 | 36721,4 | 92% | Неполное освоение средств образовалось в результате уточнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 44863,9 | 40420,1 | 90,1% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 39406,1 | 36354,2 | 92,3% |  |
| местный бюджет | 5457,7 | 4065,9 | 74,5% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 44863,9 | 40420,1 | 90,1% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Развитие дорожного хозяйства Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»*** | | | | | |
| 1. Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 21,2 | 21,2 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *эффективная.*

Предложения по внесению изменений в программу отсутствуют.

Администратор программы:

Глава Порогского

муниципального образования Новиков А.М.

29.01.2024г.